Во исполнение Указания председателя Республиканской противопаводковой комиссии от 30 января 2009 года № 4/08-238, в целях предупреждения и принятия мер во избежание  разрушений гидротехнических сооружений, мостов, дорог, опор линии электропередач, объектов экономики района и защиты населения в период весеннего снеготаяния:

Создать районную противопаводковую комиссию в следующем составе:

Председатель:

Сидоров В.М.     – зам главы –начальник УКС и ЖКХ администрации района;

Члены:

Мустаев В.Н.     -  зам  главы-начальник отдела сельского хозяйства администрации   района;

Орлов В.М.         –начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации района;

Данилов Р.В.   - главный специалист –эксперт управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации района;

Михайлов В.А.  – начальник ОВД Чебоксарского района (по согласованию);

Ильин В.Г.         – начальник ОАО «ПМК «Водстрой» (по согласованию);

Турусов А.В..   -начальник цеха № 4 технологического центра телекоммуникации ОАО «Волга Телеком» (по согласованию);

Михайлов В.В.   –директор ОАО «Жилкомцентр» (по согласованию);

Александров В.К- начальник Чебоксарской РЭС Северных электрических сетей АО «Чувашэнерго» (по согласованию);

Андреев Ю.Н.    –главный специалист  территориального отдела территориального

Управления «Роспотребнадзора» в г. Новочебоксарске (по согласованию);

Егоров Г.А.      - начальник ГУ «Чебоксарская районная станция  по борьбе с болезнями животных»;

Козлов В.Н.     - начальник  Чебоксарского ТПУ ГУП ЧР «Чувашавтодор».

2. Утвердить  план мероприятий по подготовке инженерных гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод 2008 года (прилагается)

3.  Рекомендовать главам сельских поселений  утвердить составы комиссий, разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод 2008 года.

4.   Контроль  выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации района

| Глава Чебоксарского района | А.П.Князев |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению главы

Чебоксарского района

План мероприятий

по подготовке инженерных гидротехнических сооружений к пропуску

талых вод  2009 года

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Закрепить ответственных за гидротехническими сооружениями на период интенсивного таяние снега, организовать дежурство на опасных объектах | до 10 марта | главы сельских поселений* |
| 2. | Обеспечить удаление с крыш адми-нистративных зданий, производ-ственных помещений, объектов соц-культбыта снежно-ледяных наростов для обеспечения безопасности людей | Постоянно | Главы сельских поселений,* руководители объектов экономики* |
| 3 | Отчистить дороги и подъезды: к складам зерна и минеральных удобрений, очистным сооружениям и к гидротехническим сооружениям | К 10 марта | Главы сельских поселений*, руководители объектов экономики* |
| 4. | Провести комплекс санитарно- гигиенических и противоэпиде-мических мероприятий, направ-ленных на предупреждение заболе-вания населения острыми кишеч-ными заболеваниями | Во время снеготаяния | Главы сельских поселе-ний*, руководители объектов экономики совместно со специалистами терри-ториального управления «Роспотребнадзора»* |
| 5. | Принять меры по предупреждению размыва кладбищ, скотомогильников, складов ГСМ, минеральных удобре-ний | Во время снеготаяния | Главы сельских поселений,* руководители объектов экономики* |
| 6 | Подготовить аварийный запас мате-риалов (камня, щебня, гравия, песка речного) орудий труда(богров,ло-мов, лопат и т.п.), спецодежды, машин и механизмов | До 10 марта | Главы сельских поселений*, руководители объектов экономики*. |
| 7 | Сформировать аварийно- спасатель-ные формирования (бригады), силами которых заранее организовать обсле-дование всех сооружений , опробо-вать затворы и другие механические оборудования, устранить дефекты их работы | До 4 марта | Главы сельских поселений*, руководители объектов экономики* |

* - мероприятия  проводятся по согласованию с исполнителями.