И Н Ф О Р М А Ц И Я

о подготовке жилищного фонда к работе осенне-зимний период на  21 сентября  2009 г.

(форма)

|  | Количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района (городского округа), единиц | Промывка и опрессовка, единиц | Установка приборов учета, единиц | Замена внутридомовых сетей, пог. метров | Ремонт | Оформление паспортов готовности жилищного фонда, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | домов | узлов | водоснабжения | теплоснабжения | электроснабжения | водоснабжения | канализации | теплоснабжения | электроснабжения | газоснабжения | кровель домов, кв. метров | отмостков домов, кв. метров | отопительных печей, штук | дымоходов, штук | фасадов, количество домов |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Текущий |
| План | 276 | 222 | 257 | 1 | 0 | 7 | 1142 | 800 | 710 | 440 | - | 3890,3 | 690 | - | 31 | 3 | 276 |
| Факт |  | 222 | 257 | 1 | 0 | 7 | 1342 | 760 | 570 | 460 | - | 3360 | 640 | - | 31 | 3 | 267 |
| % |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 117,5 | 95 | 80,3 | 105 | - | 86,4 | 92,8 | - | 100 | 100 | 96,7 |
| Капремонт |
| План |  | - | - | 21 | 32 | 6 | 5758,4 | 829 | 23786 | 1384,2 | 680,5 | 20964,6 | 110 | - | 21 | 12 | 0 |
| Факт |  | - | - | 9 | 18 | 5 | 5522 | 800 | 19781 | 1295 | 650 | 20691,5 | 110 | - | 21 | 12 | 0 |
| % |  | - | - | 42,9 | 56,3 | 83 | 95,9 | 96,5 | 83,2 | 93,6 | 95,5 | 99 | 100 | - | 100 | 100 | 0 |
|  | Итого: |
| План | 276 | 222 | 257 | 22 | 32 | 13 | 6900,4 | 1629 | 24496 | 1824,2 | 680,5 | 24854,9 | 800 | - | 52 | 15 | 276 |
| Факт |  | 222 | 257 | 10 | 18 | 12 | 6864 | 1560 | 20151 | 1755 | 650 | 24051,5 | 750 | - | 52 | 15 | 267 |
| % |  | 100 | 100 | 45,5 | 56,3 | 92,3 | 99,5 | 95,8 | 82,3 | 96,2 | 95,5 | 96,8 | 93,8 | - | 100 | 100 | 96,7 |

Заместитель главы – начальник УКС и ЖКЖ администрации Чебоксарского района ___________  Сидоров В.М.