Во исполнение Указания Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики  «Об организации пропуска весеннего паводка 2011 года» от 10 февраля 2011 года №  1, в целях предупреждения и принятия мер во избежание  разрушений гидротехнических сооружений, мостов, дорог, опор линии электропередач, объектов экономики района и защиты населения в период весеннего снеготаяния:

- Создать районную противопаводковую комиссию в следующем составе:

Председатель:

Сидоров В.М.  - зам главы - начальник ОКС и ЖКХ администрации района;

Члены:

Смирнов А.И  - заместитель  - начальника отдела сельского хозяйства администрации   района;

Орлов В.М.  - и.о.начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации района;

Данилов Р.В. - начальник МУ «Управление экологической безопасности Чебоксарского района»;

Григорьев С.Г. -  начальник ОВД Чебоксарского района (по согласованию);

Ильин В.Г. -  генеральный директор  ОАО «ПМК «Водстрой» (по согласованию);

Турусов А.В.   -  начальник цеха № 4 технологического центра телекоммуникации ОАО «Волга Телеком» (по согласованию);

Александров В.Г. - начальник Чебоксарского РЭС Северного ПО ОАО «МРСК- Волги» - «Чувашэнерго» (по согласованию);

Андреев Ю.Н. - главный специалист  территориального отдела территориального

Управления «Роспотребнадзора» в г. Новочебоксарске (по согласованию);

Ефремов С.В. - начальник ГУ «Чебоксарская районная станция  по борьбе с болезнями животных» ( по согласованию);

Козлов В.Н. - начальник  Чебоксарского ТПУ ГУП ЧР «Чувашавтодор» (по согласованию).

Ижеев В. Е. - начальник Кугесьского газового участка Чебоксарыгоргаз филиала  ОАО «Чувашсетьгаз» (по согласованию).

2. Утвердить  план мероприятий по подготовке инженерных гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод 2011 года (прилагается).

3.  Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям организаций   утвердить составы комиссий, разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод 2011 года.

4.  Считать утратившим силу распоряжение  администрации Чебоксарского района «О создании противопаводковой комиссии» от  26 февраля 2010 года № 024.

5.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации района.

| Глава администрации | В.И. Михайлов |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению

главы администрации  района

от  22.02.2011_№ _024-Р

План мероприятий

по подготовке инженерных гидротехнических сооружений к пропуску

талых вод  2011 года

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Закрепить ответственных за гидротехническими сооружениями на период интенсивного таяние снега, организовать дежурство на опасных объектах | до 10 марта | главы сельских поселений* |
| 2. | Обеспечить удаление с крыш административных зданий, производственных помещений, объектов соцкультбыта снежно-ледяных наростов для обеспечения безопасности людей | постоянно | главы сельских поселений,* руководители объектов экономики* |
| 3 | Отчистить дороги и подъезды: к складам зерна и минеральных удобрений, очистным сооружениям и к гидротехническим сооружениям | к 10 марта | главы сельских поселений*, руководители объектов экономики* |
| 4. | Провести комплекс санитарно- гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения острыми кишечными заболеваниями | во время снеготаяния | главы сельских поселений*, руководители объектов экономики совместно со специалистами территориального управления «Роспотребнадзора»* |
| 5. | Принять меры по предупреждению размыва кладбищ, скотомогильников, складов ГСМ, минеральных удобрений | во время снеготаяния | главы сельских поселений,* руководители объектов экономики* |
| 6 | Подготовить аварийный запас материалов (камня, щебня, гравия, песка речного) орудий труда (боргов, ломов, лопат и т.п.), спецодежды, машин и механизмов | до 10 марта | главы сельских поселений*, руководители объектов экономики*. |
| 7 | Сформировать аварийно - спасательные формирования (бригады), силами которых заранее организовать обследование всех сооружений , опробовать затворы и другие механические оборудования, устранить дефекты их работы | до 4 марта | главы сельских поселений*, руководители объектов экономики* |

* - мероприятия  проводятся по согласованию с исполнителями.